# 蜂源制药药用蜂蜜精制项目

# 其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。现将其他需要说明的事项梳理如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

本项目按照了施工设计开展建设，项目按照环评的要求和结合厂区的实际布局开展建设。

1.2施工简况

项目在建设过程中，建设单位按照环评的要求落实了对应的环保措施和设施设备，在资金上保证了环保措施的建设进度。

1.3验收简况

项目于2020年9月1日开工建设，2023年1月6日建成，于2023年3月28日通过四川省药监局药品GMP现场检查，于2025年9月16日通过国家药监局A级评审。至此，公司项目进行调试营运。建设单位委托四川中环检测有限公司于2026年17日至18日，对本项目开展了验收检测。建设单位根据验收检测结果，并在勘查现场和验收检测数据分析的基础上，于2026年5月完成了本项目的验收监测报告表，2026年6月1日，建设单位蜂源制药泸州有限公司组织召开本项目竣工环保验收会议，形成本项目竣工环保验收意见结论为验收合格，验收组同意通过本项目建设项目竣工环保验收，无整改要求。

1.4公众反馈意见及处理情况

# 本项目在施工过程中，采取了施工废气、施工噪声、施工废气、施工固废的污染防治措施，未发生环境污染事故。营运期噪声、废水、废气、固废未发生扰民情况，合理处置，对外环境影响甚微。

2其他环境保护措施的落实情况

2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

公司设置了兼职环保管理人员，制定了环境保护管理制度，在日常运行过程中，严格按照制定的各种制度和规程执行。

（2）环境风险防范措施

企业建立锅炉日常巡检、设备定期保养管理制度，专人常态化检查锅炉本体、烟气排放及给排水设施运行工况；落实环保岗位责任制，对在岗员工开展日常环保操作培训，通过日常管控规避设备泄漏、异常排污等环保隐患，切实落实环境风险防范工作。

（3）环境监测计划

公司办理了排污许可登记表，结合排污许可证管理要求、环评要求和生态环境主管部门要求，制定年度自行监测计划，定期开展环境监测工作。

2.2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

项目不涉及区域削减及淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

项目不涉及卫生防护距离，无搬迁居民点。

2.3其他措施落实情况

项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域整治等情况。

3整改工作情况

项目在建设过程中按要求落实环境保护对策措施，验收合格，无整改内容。

蜂源制药泸州有限公司

2026年6月1日